## Slide 1: Elektronik Kütüphanelerin Kurulması ve Yönetimi
Mehmet Emin Küçük
H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü
mkucuk@hacettepe.edu.tr

## Slide 2: Sistem Kurulma Aşamaları
Planlama
Gerekliliklerin Belirlenmesi
Seçim
Gerçekleştirim
İşletim
Değerlendirme
GENEL DÖNGÜ

## Slide 3: Olurluk Çalışması
Mevcut Sistemin Genel Tanımı
Mevcut Sistemin Sorunları
Olası Çözümler
Olası Çözümlerin Maliyeti
Yeni Sistemin Getireceği Faydalar
Çözüm Seçilmeden Önce Yapılması Gereken Çalışmanın Tanımı

## Slide 4: Olurluk Çalışması (dev...)
Yeni Sistemi Gerçekleştirme Zamanı ve Takvimi
Personele Etkileri
Yer Gereksinimi
Kurumsal Politikalar

## Slide 5: Sistem Fonksiyonlarının Belirlenmesi
İŞLETİMSEL GEREKLİLİKLER
Sistemin Genel Özellikleri
Modüllerin ayrıntılandırılması
Örn:Erişim noktalarının Belirlenmesi
Teknik Gereklilikler
Örn: Mevcut Donanımın Değiştirilmesi
Beklenilen Destek, Bakım ve İzleme

## Slide 6: Sistem Fonksiyonlarının Belirlenmesi (dev..)
MEVCUT SİSTEMİN AYRINTILANDIRILMASI
Örneğin:
Veri Tabanının Hacmi
Kullanım Sıklığı
OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Örneğin:
Formatlı ekranları kullanarak çevrimiçi kayıt yaratma, kolay düzeltme, veri transferi v.b.

## Slide 7: Sistem Fonksiyonlarının Belirlenmesi (dev...)
FAZLADAN (EKSTRA) ÖZELLİKLER
Tam Ekran Düzeltme
Otomatik MARC’a dönüştürüm
OCR Teknolojisinin Kullanımı v.b.

## Slide 8: Teklif Hazırlama
Hazırlanan Raporun Potansiyel Sistem Sağlayıcılarına Gönderilmesi
Mevcut ya da Planlanan Faaliyetler
Kontratın İmzalanacağı Takvim
Bu İşe Ayrılan Maksimum Bütçe
Satıcı Tarafından İstenilen Ayrıntılar
Sistemin Teslim Alınacağı Tarih

## Slide 9: Gerçekleştirim
Uzun sürebilir
Takvim hafife alınmamalıdır.

## Slide 10: Gerçekleştirim (dev...)
SEÇENEKLER
Birden yeni sisteme geçiş
Aşamalı geçiş
Paralel işletim
Pilot işletim

## Slide 11: Birden yeni sisteme geçiş
Belirlenen tarihte tamamıyla yeni sisteme geçilir
Yeni sistem çok karmaşık değilse tercih edilir
Yeni sistem dikkatlice planlanmış ve koordine edilmiş olmalıdır
Donanım ve yazılım önceden test edilmiş olmalı

## Slide 12: Birden yeni sisteme geçiş (dev...)
Gerekli veritabanları yaratılmış ve yüklenilmiş olmalı
Personelin eğitimi tamamlanmış olmalı

## Slide 13: Aşamalı geçiş
Sistem bölümlere ayrılır
Her bölüm bağımsız olarak yüklenir
Sonuç tatmin ediciyse diğer bölüm yüklenilir
Bir kaç modülün bulunduğu durumlarda uygulanır
Personel ve kullanıcının yeni sisteme uyumunda zaman tanır.

## Slide 14: Paralel işletim
Eski ve yeni sistem bir süre birlikte işletilir
Sonuç tatmin ediciyse eski sistem terkedilir
Büyük ve karmaşık sistemlerde uygulanır
Pahalı bir yöntemdir
Personelde tedirginlik yaratır

## Slide 15: Pilot işletim
Sistem küçük bir şube ya da bölümde kurulur
İşlediği görülürse merkez kütüphaneye (ya da kütüphanenin tamamında) kurulur
Bu denemeyle personel ve kullanıcının sorun olarak gördüğü yönler düzeltilebilir

## Slide 16: Yeni sistemin işletilmesi
Günlük işletim ve işlemler
Yedekleme
Yazılım
Veriler

## Slide 17: Yedeklemeyi zorunlu kılan nedenler
Virüsler
Donanımın bozulması
İnsan hatası
Yangın
Su baskını
Deprem
Saldırı

## Slide 18: Personel unsuru
Sistemin en önemli unsurudur
OTOMATİKLEŞMİŞ SİSTEMİN YÖNETİLMESİNDE:
Sistem yöneticisi (Sistem Kütüphanecisi)
Ağ yöneticisi
Eğitim yöneticisi
Destek masası işletmeni
Sekreterya

## Slide 19: Personelin eğitimi
Yeni sisteme ilişkin planlarınızı ve geçiş nedenlerinizi personele aktarınız
Planlama komitelerinde her düzeyden personelinizin yeralmasını sağlayınız
Personele yönelik gösteriler düzenleyiniz
Diğer kütüphanelere ziyaretler düzenleyiniz
Aceleci olmayınız ve geri bildirim için personele zaman tanıyınız

## Slide 20: Personelin eğitimi (dev...)
Günlük rutini bozulanlara ve ofislerinden fiziksel yer kaybedenlere anlayışlı olunuz
İşlemler, kararlar ve eğitime yönelik planlar hakkında personeli sık sık ve ayrıntılı olarak bilgilendiriniz
Sistemi tanıtınız
Olası sorunlara hazır olunuz.

## Slide 21: Tarım ?
Tarlanın sürülmesi : Personeli bilgilendirerek zemini hazırlayın.
Tarlanın düzlenmesi : Personeli seçim işlemine dahil edin.
Ekim : Yeni sistemin, çalışma biçimlerini nasıl etkileyeceğini anlatın.
Yetiştirme : Uygun düzeylerde eğitim verin.
Sulama : Uygun fiziksel ortamı sağlayın.

## Slide 22: Tarım ? (dev...)
Bekleme: Yeni sisteme alışmada süre tanıyın.
Yabani otların ayıklanması : Sistemi değerlendirin.
Hasat: Personel ve kullanıcıların yeni sistemin nimetlerinden yararlanması.

## Slide 23: Kullanıcı unsuru
Kullanıcılar hizmetlerin neler olduğunu bilmelidirler
Broşürler
Yerel bir gazete (dergi) de bir makale
Kurum içi bir yayında bir makale
Uygun bir sergide bir stand
Gösteriler
Elektronik bülten tahtalarında yeralmak

## Slide 24: Sistemin değerlendirilmesi
İstenileni başarıyor mu ?
Hız ?
Performans ?
“Ekstralar” gerekiyor mu ?
Personel ne diyor ?
Kullanıcı ne diyor ?
Yazılımın yeni versiyonları ?
Donanımdaki gelişmeler ?

## Slide 25: Sistem Yönetimi
Planlama
Gerekliliklerin Belirlenmesi
Seçim
Gerçekleştirim
İşletim
Değerlendirme
GENEL DÖNGÜ

## Slide 26: Tartışma: yerel uygulamalar

## Slide 27: Elektronik Kütüphanelerin Kurulması ve Yönetimi
Mehmet Emin Küçük
H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü
mkucuk@hacettepe.edu.tr